Приложение 8

к Соглашению

от «27» июля 2021 года № 1/ТОС

Отчет МО «Видлицкое сельское поселение»

о реализации  проекта «Ремонт участка дороги в деревне Гавриловка от  дома №1 до дома № 13» ТОС «Гавриловка»

| №№ п/п | Наименование основных показателей | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Стоимость проекта (рублей), в т.ч. | 512 000,00 | 512 000,00 |
| 11.1 | Средства бюджета Республики Карелия (рублей) | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 21.2. | Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования (рублей), в т.ч.: | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 31.2.1 | доля ТОС (рублей) | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 31.2.2. | привлекаемые средства (рублей) | 0 | 0 |
| 31.2.3. | средства муниципального образования (рублей) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 42. | Перечень выполненных работ по проекту (количественные и качественные показатели) | Выполнение работ по ремонту участка дороги от д.№1 до д.№13, отсыпка дорожного полотна ЩПС, 450 длиной и 4 м. шириной (1800 м.кв.). | Выполнение работ по ремонту участка дороги от д.№1 до д.№13, отсыпка дорожного полотна ЩПС, 450 длиной и 4 м. шириной (1800 м.кв.). |
| 63. | Перечень и количество мероприятий, с помощью которых население участвовало в реализации проекта (нематериальный вклад) | Расчистка от насаждений, уборка и вывоз порубочных остатков | Расчистка от насаждений, уборка и вывоз порубочных остатков |
| 54. | Дата окончания работ | 30.10.2021г. |  |
| 75. | Дата торжественного открытия проекта | 14.11.2021г. |  |
| 66. | ФИО присутствующих на открытии проекта (представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, Законодательного Собрания РК и т.д.) | Степанова Т.В. – глава АВСП |  |
| 77. | Публикации в средствах массовой информации о реализации проекта (дата, ссылка на источник) | Сайт администрации ВСП Группа в контакте ТОС «Гавриловка» https://vk.com/wall-188320317_2258 24.10.2021г. Группав в ВК Администрации ВСП https://vk.com/wall-202253516_1114 23.10.2021г. https://vk.com/vidladm?w=wall-202253516_1164 Газета «Олония» №45 от 10.11.2021г |  |

Исполнитель

Глава Администрации

Видлицкого сельского поселения                                                    Т.В. Степанова

8(814-36)45-2-24

« 30» ноября  2021 г.